Администрация городского округа город Первомайск

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От 04.04.2013г.                                                                                                        № 320

- Об утверждении муниципальной адресной программы

- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области

- на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях организации адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета городского округа город  Первомайск Нижегородской области, на основании принятых решений общих собраний собственников помещений о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, администрация городского округа города Первомайск Нижегородской области постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город  Первомайск Нижегородской области  на 2013-2015 годы».

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                        Н.А.Левкин

|  | - УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации - городского округа город Первомайск - Нижегородской области от____________ №__________ |
| --- | --- |

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области

на 2013-2015 годы»

(далее Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Заказчик Программы | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее - Администрация) |
| 4. Основной разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области ( далее- отдел жилищно-коммунального хозяйства) |
| 5. Цели Программы | 1)Обеспечение населения комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами. 2)Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 3)Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170. 4)Развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства. |
| 6. Задачи Программы | - Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств федерального, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - Создание условий для управления многоквартирными домами на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области. |
| 7. Сроки реализации Программы | Программа реализуется в три этапа: 1 этап – 2013 год 2 этап - 2014 год 3 этап - 2015 год |
| 8. Перечень основных направлений Программы | - Меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов - Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| 9. Исполнители Программы | - Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области - Управляющая организация ООО «ДУК «Наш Дом» - Товарищество собственников жилья «Надежда» - Собственники помещений в многоквартирных домах |
| 10.Объемы и источники финансирования | Объем финансирования в 2013-2015гг.- 8832,95 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2013 год: - Всего: 8832,95 тыс. рублей, в том числе: - Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее Фонд)- 3500,0 тыс. рублей - Областной бюджет- 3406,0 тыс. рублей - Бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет)- 602,0 тыс. рублей - Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов – 1324,95 тыс. рублей В 2014 - 2015 годах объемы и источники финансирования определяются после утверждения лимитов финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| 11. Контроль за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Цель и принципы формирования Программы

Программа сформирована с целью проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город  Первомайск Нижегородской области и привлечения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

При формировании Программы учитывалось следующее:

1.1. Наличие решений  общих собраний собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья  либо собственников помещений в многоквартирном доме;

1.2. Доля финансирования работ по капитальному ремонту за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах составляет не менее  чем 15 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

1.3. Размер долевого финансирования капитального ремонта за счет средств бюджета Нижегородской области и бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области  исчисляется исходя из минимальной доли долевого финансирования капитального ремонта  в размере 53,38 процента, рассчитанного Министерством финансов Российской Федерации, от общей суммы средств, запланированных на капитальный ремонт (без учета средств собственников);

1.4. Размер долевого финансирования капитального ремонта за счёт средств бюджета городского округа город  Первомайск Нижегородской области  исчисляется в размере - 15 процентов от совокупной суммы средств бюджета Нижегородской области и бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области.

2. Объемы и источники финансирования Программы

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Программе, за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств собственников помещений в многоквартирных домах приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| # Источники финансирования | # 2013 год(тыс. рублей) |
| --- | --- |
| # Всего, в т.ч.: |  |
| # Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | # 3500,0 |
| # Областной бюджет | # 3406,0 |
| # Местный бюджет | # 602,0 |
| # Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | # 1324,950 |

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в  Программу.

В целях реализации Программы субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов направляются в управляющую организацию ООО ДУК «Наш Дом».

3. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2013 год составляет 3747 рублей.

4. Виды работ капитального ремонта

Виды работ капитального ремонта на многоквартирных домах, планируемых к выполнению на многоквартирных домах в 2013 году, включенных в Программу, определены в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ и приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Виды работ | Количество домов |
| --- | --- |
|  | 2013 год |
| Ремонт крыши | 10 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро -, водоснабжения, водоотведения | 10 |
| Ремонт и утепление фасада | 1 |
| - Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной воды, тепловой и электрической энергии) | 10 |

5. Критерии отбора многоквартирных домов

Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включенных в Программу:

Отбор многоквартирных домов для включения в Программу осуществляется по следующим критериям:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом, (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

- общим собранием собственников жилья либо общим собранием  собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ);

- общим собранием собственников жилья либо общим собранием  собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 15 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

- продолжительностью (сроком) эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническим состоянием объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- комплексностью капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- квартальным принципом расположения многоквартирных домов;

- качественным улучшением технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности);

- наличием предписаний Государственной жилищной инспекции Нижегородской области об устранении нарушений.

6. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в 2013 году

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, приведен в приложении 1 к Программе.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы в 2013 году приведены в приложении 2 к Программе.

8. Информационное и методическое обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт Администрации в сети «Интернет»;

б) газета «Районный вестник».

Управляющая организация и товарищество собственников жилья доводит информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных  во всех подъездах многоквартирного дома, включенного в Программу:

- обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц, наименований выполняемых ими работ, номеров их контактных телефонов. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках (сведения о выполнении работ обновляются не реже одного раза в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ (не позднее, чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки работ.

9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.