- Администрация городского округа город Первомайск

- Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                                                                                      № _____

- О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение населения городского округа город Первомайск

Нижегородской области качественными услугами в сфере

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную

постановлением администрации городского округа город

Первомайск Нижегородской области

от 29.10.2014 № 1109

Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 29.10.2014 № 1109 (в ред. от 26.03.2015 № 282, от 24.04.2015 № 389, от 13.07.2015 № 614,  от 26.08.2015  № 753, от 29.09.2015 № 864, от 18.11.2015 № 1060, от 17.12.2015 № 1211, от 29.12.2015 № 1286, от 29.01.2016 № 78, от 15.04.2016 № 382, от 18.07.2016 № 673, от 26.10.2016 № 1005, 08.12.2016 № 1157, 26.12.2016 № 1242, 21.03.2017 № 252, 25.04.2017 № 397, от 15.05.2017 № 467, от 08.06.2017 № 567, от 10.07.2017 № 667, от 11.08.2017 № 807, от 18.09.2017 № 919, от 03.10.2017 № 995, от 17.11.2017 № 1190, от 20.12.2017 № 1385, от 28.12.2017 № 1448, от 22.01.2018 № 82, от 22.02.2018 № 253, от 16.03.2018 № 351, от 27.04.2018 № 539, от 23.05.2018 № 638, от 03.07.2018 № 762, от 01.08.2018 № 885, от 14.08.2018 № 955, от 11.09.2018 № 1053, от 16.10.2018 № 1201) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 7 «Объемы бюджетных  ассигнований Программы  за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет)» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

| 7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 149 073 968,50 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  |  |  | 24030200,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 16215059,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 41644668,97 |
|  | 2018 |  |  |  | 32060840,53 |
|  | 2019 |  |  |  | 17279000,00 |
|  | 2020 |  |  |  | 17844200,00 |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 149 073 968,50 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  | 24030200,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 16215059,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 41644668,97 |
|  | 2018 |  |  |  | 32060840,53 |
|  | 2019 |  |  |  | 17279000,00 |
|  | 2020 |  |  |  | 17844200,00 |
|  | из них: 1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 19527789,78 руб.,в том числе по годам: 2015 – 2849200,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 - 10266987,78 руб. 2018 – 4000000,00 руб. - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 6642573,23 руб., в том числе по годам: 2015 – 619700,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 4176443,23 руб. 2018 – 1250000,00 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2219832,23 руб., в том числе по годам: 2015 – 538200,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 1213060,23 руб. 2018 – 230000,00 руб - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1998550,00 руб. в том числе по годам: 2015 – 320700,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 1016850,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. - средства областного бюджета – 8666834,32 руб. в том числе по годам: 2015 – 1370600,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 3860634,32 руб. 2018 – 2000000,00 руб. 2. Субсидии из областного бюджета - 262100,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 110800,00 руб. 2017 год – 151300,00 руб. 3. Средства на поддержку формирования современной городской среды – 7000000,00 руб. из них: субсидия областного бюджета – 3370000,00 руб., в том числе по годам: 2017 – 3370000,00руб. -субсидия фед.бюджета – 3630000,00 руб. в том числе по годам: 2017 год – 3630000,00 руб. 4. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018- 1000000,00 руб. 6. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей |  |  |  |  |
|  | 4. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018- 1000000,00 руб. 6. Безвозмездные поступления, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами», всего-25403612,91 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 3333800,00 |  |  |
|  | 2016 |  | 2690100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 7461374,51 |  |  |
|  | 2018 |  | 5080938,40 |  |  |
|  | 2019 |  | 3351900,00 |  |  |
|  | 2020 |  | 3485500,00 |  |  |
|  | в том числе средства местного бюджета всего 25403612,91 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 3333800,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 2690100,00 |  |
|  | 2017 |  |  | 7461374,51 |  |
|  | 2018 |  |  | 5080938,40 |  |
|  | 2019 |  |  | 3351900,00 |  |
|  | 2020 |  |  | 3485500,00 |  |
|  | из них: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб., в том числе по годам: 2017 – 3708723,60 руб.; - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб., в том числе по годам: 2017 – 1065170,91 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб., в том числе по годам; 2017 – 426068,37 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.; в том числе по годам: 2017 – 356850,00 руб. - субсидии из областного бюджета – 1860634,32 руб., в том числе по годам: 2017 год – 1860634,32 руб.; |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 7296200,00 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 665100,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 613300,00 |  |
|  | 2017 |  |  | 554700,00 |  |
|  | 2018 |  |  | 1746400,00 |  |
|  | 2019 |  |  | 1821900,00 |  |
|  | 2020 |  |  | 1894800,00 |  |
|  | в том числе средства местного бюджета – 7296200,00 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 665100,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 613300,00 |  |
|  | 2017 |  |  | 554700,00 |  |
|  | 2018 |  |  | 1746400,00 |  |
|  | 2019 |  |  | 1821900,00 |  |
|  | 2020 |  |  | 1894800,00 |  |
|  | субсидия из областного бюджета – 262100,00 руб., в том числе по годам: 2016 – 110800,00 руб. 2017 - 151300,00 руб. |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 5127428,11 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 2804100,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 156200,00 |  |
|  | 2017 |  |  | 538384,11 |  |
|  | 2018 |  |  | 1316344,00 |  |
|  | 2019 |  |  | 156200,00 |  |
|  | 2020 |  |  | 156200,00 |  |
|  | в том числе средства местного бюджета – 5127428,11 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 2804100,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 156200,00 |  |
|  | 2017 |  |  | 538384,11 |  |
|  | 2018 |  |  | 1316344,00 |  |
|  | 2019 |  |  | 156200,00 |  |
|  | 2020 |  |  | 156200,00 |  |
|  | 1.из них: Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 586500 руб., в том числе по годам: 2015 – 586500 руб. из них : средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области -136500 руб., в том числе по годам 2015 – 136500 руб.; средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области- 54600 руб., в том числе по годам: 2015 – 54600 руб.; средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской обл. – 37300 руб. в том числе по годам: 2015- 37300 руб. средства областного бюджета – 358100 руб.в том числе по годам: 2015-358100 руб. 2. Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц- 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 2018- 500000,00 рублей |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 4041010,51 руб., в том числе по годом: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 688400,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 556460,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 499291,38 |  |  |  |
|  | 2018 | 1315059,13 |  |  |  |
|  | 2019 | 490900,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 490900,00 |  |  |  |
|  | в том числе средства местного бюджета всего –4041010,51 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 688400,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 556460,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 499291,38 |  |  |  |
|  | 2018 | 1315059,13 |  |  |  |
|  | 2019 | 490900,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 490900,00 |  |  |  |
|  | подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» всего-2094900,00 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2094900,00 |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  |  |
|  | 201 | - |  |  |  |
|  | 2018 | - |  |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | - |  |  |  |
|  | в том числе средства местного бюджета-2094900,00 рублей, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 2094900,00 |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  |  |
|  | 2017 | - |  |  |  |
|  | 2018 | - |  |  |  |
|  | 2019 | - |  |  |  |
|  | 2020 | - |  |  |  |
|  | подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 2848040,00 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 522400,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 119900,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 275740,00 |  |  |  |
|  | 2018 | 1930000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 2848040,00 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 522400,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 119900,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 275740,00 |  |  |  |
|  | 2018 | 1930000,00 |  |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  |  |
|  | подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» всего – 947411459,97 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 13921500,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 12079099,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 25009761,97 |  |  |  |
|  | 2018 | 20455899,00 |  |  |  |
|  | 2019 | 11458100,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 11816800,00 |  |  |  |
|  | в том числе средства местного бюджета всего – 94741159,97 руб., в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  | 2015 | 13921500,00 |  |  |  |
|  | 2016 | 12079099,00 |  |  |  |
|  | 2017 | 25009761,97 |  |  |  |
|  | 2018 | 20455899,00 |  |  |  |
|  | 2019 | 11458100,00 |  |  |  |
|  | 2020 | 11816800,00 |  |  |  |
|  | из них: 1. Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 15232566,18 руб., в том числе по годам: 2015 – 2262700,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 – 6558264,18 руб.; 2018 – 4000000,00 руб. - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 5440902,32 руб., в том числе по годам: 2015 – 483200,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 3111272,32 руб. 2018 – 1250000,00 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1739163,86 руб., в том числе по годам; 2015 – 483600,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 786991,86 руб. 2018- 230000,00 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1604400,00 руб. в том числе по годам: 2015 – 283400,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 660000,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. - средства областного бюджета – 6448100,00 руб. в том числе по годам: 2015 – 1012500,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 2000000,00 руб. 2018- 2000000,00 руб. 2. Средства за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий – 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017- 300000,00 руб. 2018-1000000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» всего-7305417,00 руб. 2017 – 7305417,00 рублей из них: - субсидии областного бюджета – 3370000,00 руб. - субсидия федерального бюджета – 3630000,00 руб. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 9 «Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 216200,00 рублей 2018-216200,00 рублей |  |  |  |  |
|  | По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов: - увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен; - сокращение среднего времени реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3 %; - функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м; - наличие проездов на территории нового городского кладбища общей протяженностью 860 м - достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100% - совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс - Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа расселенных в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 % - Возмещение затрат на уличное освещение 100 % - Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на 100% Непосредственные результаты: - Общее количество снесенных аварийных многоквартирных домов 30 единиц. -Уровень собираемости по плате за наем муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области-98% |  |  |  |  |

».

1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблица 3  «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблица 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- 1.5. Раздел 3.1. Подпрограммы 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

- 1.5. Раздел 3.4. Подпрограммы 4  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

- 1.6. Раздел 3.6. Подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

- 1.7. Раздел 3.7. Подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http: // www.1maysk.ru.

Глава местного самоуправления	Е.А.Лебеднова

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

________________ № _______

«Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- 1жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего: |
| Цель Программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом |  |  |  |  | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 32060840,53 | 17279000,00 | 17844200,00 | 149073968,50 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  | 2015-2020 | МП «Радуга» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| мероприятие 1.1 Ремонт бани р.п.Сатис |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 102200,00 | - | - | - | - | - | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1994881,40 | - | - | 6432505,00 |
| мероприятие 1.3. Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
| Мероприятие 1.4. Экспертиза сметной документации на ремонт бани |  | прочие расходы | 2017-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |
| Подпрограмма 2 «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2020 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
| мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ |  | прочие расходы | 2015-2020 | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1316344,00 | 156200,00 | 156200,00 | 5127428,11 |
| мероприятие 3.1. Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2015 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2030000,00 | - | - | - | - | - | 2030000,00 |
| мероприятие 3.2. Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 156200,00 | 156200,00 | 156200,00 | 1350784,11 |
| мероприятие 3.3. Устройство ограждения кладбища |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 581500,00 | - | - | 1147577,00 | - | - | 1729077,00 |
| Основное мероприятие 3.4. «Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища» |  | прочие расходы | 2015 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 | - | - | 17567,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| Основное мероприятие 4.1. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
| Основное мероприятие 4.2. Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Ремонт муниципальных квартир |  | Прочие расходы | 2018 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |
| Подпрограмма 5 «Предельные индексы в коммунальной сфере» |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |
| мероприятие 5.1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2848040,00 |
| Основное мероприятие 6.1. Снос аварийных многоквартирных домов |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 500000,00 | - | - | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2430000,00 |
| Основное мероприятие 6.2 Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания его аварийным, подлежащим сносу |  | прочие расходы | 2015-2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 389640,00 |
| Основное мероприятие 6.3. Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т.ч. по улицам: - пер. Пушкина, д. 4 - ул. Ленина, д.19, 21, 23 |  | прочие расходы | 2015 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 4400,00 | - | - | - | - | - | 4400,00 |
| Основные мероприятия 6.4. Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 24000,00 | - | - | - | 24000,00 |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| Основное мероприятие 7.1. Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области, МП «Радуга» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
| Основное мероприятие 7.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 3922800,00 450000,00 | 3299797,00 500000,00 | 3488071,49 - | 5073466,00 | 2186600,00 - | 2186600,00 - | 20157334,49 950000,00 |
| Основное мероприятие 7.3. Устройство детских игровых площадок |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |
| Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
| Основное мероприятие 7.5. Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558264,18 |
| Основное мероприятие 7.6. Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск |  | прочие расходы | 2017-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |
| Основное мероприятие 7.7. Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов |  |  |  | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
| Основное мероприятие 7.8. Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск |  | прочие расходы | 2017-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
| Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 год» |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 7305417,00 | - | - | - | 7305417,00 |
| Основное мероприятие 8.1. «Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске» |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 7305417,00 | - | - | - | 7305417,00 |
| Подпрограмма 9 Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2018-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - | 216200,00 | - | - | 216200,00 |
| Основное мероприятие 9.1. Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» |  | прочие расходы | 2018-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - | 18000,00 | - | - | 18000,00 |
| Основное мероприятие 9.2. Ремонт муниципальных квартир |  | прочие расходы | 2018-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 198200,00 |  |  | 198200,00 |

_________________________________________________________________________                                 ».

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

______________ № _______

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета

городского округа город Первомайск Нижегородской области

| - Статус | - Наименование | - Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам: (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 32060840,53 | 17279000,00 | 17844200,00 | 149073968,50 |  |
|  |  | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 32060840,53 | 17279000,00 | 17844200,00 | 149073968,50 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | МП «Радуга» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |  |
| мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | МП «Радуга» | 102200,00 | - | - | - | - | - | 102200,00 |  |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | МП «Радуга» | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1994881,40 | - | - | 6432505,00 |  |
| мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) |  | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |  |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |  |
| Подпрограмма 2 | «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |  |
| мероприятие 2.1. | обеспечение деятельности ДДС ЖКХ | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ» | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1676650,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7226450,00 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области МП «Радуга» | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1316344,00 | 156200,00 | 156200,00 | 5127428,11 |  |
| мероприятие 3.1 | Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2030000,00 | - | - | - | - | - | 2030000,00 |  |
| мероприятие 3.2. | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения | МП «Радуга» | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 156200,00 | 156200,00 | 156200,00 | 1350784,11 |  |
| мероприятие 3.3. | Устройство ограждения кладбища | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 581500,00 | - | - | 1147577,00 | - | - | 1729077,00 |  |
| мероприятие 3.4. | «Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 5000,00 | - | - | 12567,00 | - | - | 17567,00 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |  |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |  |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" |  | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |  |
| Мероприятие 4.3 | Ремонт муниципальных квартир | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |  |
| Подпрограмма 5 | «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |  |
| мероприятие 5.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги |  | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2848040,00 |  |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 500000,00 | - | - | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2430000,00 |  |
| мероприятие 6.2 | Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийными, подлежащим сносу | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 389640,00 |  |
| мероприятие 6.3 | Обрезка газопровода расселенных домов в г.Первомайске, в т. ч. по улицам: - пер. Пушкина, д. 4 - ул. Ленина, д. 19, 21, 23 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 4400,00 | - | - | - | - | - | 4400,00 |  |
| мероприятие 6.4. | Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 24000,00 | - | - | - | 24000,00 |  |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |  |
| мероприятие 7.1 | Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области, МП «Радуга» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |  |
| мероприятие 7.2 | Основное мероприятие 7.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 3922800,00 450000,00 | 3299797,00 500000,00 | 3488071,49 - | 5073466,00 - | 2186600,00 - | 2186600,00 - | 20157334,49 950000,00 |  |
| мероприятие 7.3. | Устройство детских игровых площадок | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |  |
| мероприятие 7.4. | Приобретение объектов основных средств | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |  |
| мероприятие 7.5. | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558264,18 |  |
| мероприятие 7.6. | Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |  |
| мероприятие 7.7. | Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |  |
| мероприятие 7.8. | Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |  |
| Подпрограмма 8. | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 7305417,00 |  |  |  | 7305417,00 |  |
| мероприятие 8.1. | Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 7305417,00 |  |  |  | 7305417,00 |  |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - | 216200,00 | - | - | 216200,00 |  |
| мероприятие 9.1. | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - | 18000,00 | - | - | 18000,00 |  |
| мероприятие 9.2. | Ремонт муниципальных квартир | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 198200,00 |  |  | 198200,00 |  |

__________________________________________________________________».

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

______________ № ________

- «Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

- за счет всех источников финансирования

| - Статус | - Наименование | - Источники финансирования | - Оценка расходов, по годам, (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Муниципальная программа | - «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | - Всего | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 32060840,53 | 17279000,00 | 17844200,00 | 149 073 968,50 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 24030200,00 | 16215059,00 | 41644668,97 | 32060840,53 | 17279000,00 | 17844200,00 | 149 073 968,50 |
| - Подпрограмма 1 | - «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | - Всего | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| - мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | - Всего | 102200,00 | - | - | - | - | - | 102200,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 102200,00 | - | - | - | - | - | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | Всего | 728900,00 | - | 3708723,60 | 1994881,40 |  | - | 6432505,00 |
|  |  | субсидии на финансовое обеспечение затрат из бюджета городского округа город Первомайск |  |  |  | 1994881,40 |  |  | 1994881,40 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 728900,00 |  | 3708723,60 |  |  | - | 4437623,60 |
|  |  | из них: - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа | - | - | 1065170,91 | - | - | - | 1065170,91 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа | - | - | 356850,00 | - | - | - | 356850,00 |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 426068,37 | - | - | - | 426068,37 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  | 1860634,32 |  |  |  | 1860634,32 |
| - мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) | - всего | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3029400,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3479200,00 | 3479200,00 | 18777234,91 |
| - мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | - всего | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |
| - Подпрограмма 2 | - «Организация оперативного взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
| - мероприятие 2.1. | - Обеспечение деятельности ДДС ЖКХ | Всего: | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 665100,00 | 613300,00 | 554700,00 | 1746400,00 | 1821900,00 | 1894800,00 | 7296200,00 |
|  |  | из них: субсидия областного бюджета |  | 110800,00 | 151300,00 |  |  |  | 262100,00 |
| - Подмероприятие 2.1.1. | - Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа | Всего: |  |  |  | 69750,00 |  |  | 69750,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 69750,00 |  |  | 69750,00 |
| - Подпрограмма 3 | - «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Всего: | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1316344,00 | 156200,00 | 156200,00 | 5127428,11 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2804100,00 | 156200,00 | 538384,11 | 1316344,00 | 156200,00 | 156200,00 | 5127428,11 |
| - мероприятие 3.1. | - Строительство городского кладбища для города Первомайск Нижегородской области | Всего | 2030000,00 | - | - | - | - | - | 2030000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2030000,00 | - | - | - | - | - | 2030000,00 |
| - мероприятие 3.2. | - Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения | Всего | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 156200,00 | 156200,00 | 156200,00 | 1350784,11 |
|  |  | расходы местного бюджета | 187600,00 | 156200,00 | 538384,11 | 156200,00 | 156200,00 | 156200,00 | 1350784,11 |
| - мероприятие 3.3. | - Устройство ограждения кладбища | Всего | 581500,00 | - | - | 1147577,00 | - | - | 1729077,00 |
|  |  | из них средства по местным инициативам, из них : | 581500,00 | - | - | 0,00 | - | - | 581500,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа город Первомайск | 136500,00 |  |  |  |  |  | 136500,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 54600,00 |  |  |  |  |  | 54600,00 |
|  |  | средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 32300,00 |  |  |  |  |  | 32300,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 358100,00 |  |  |  |  |  | 358100,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 647577,00 |  |  | 647577,00 |
|  |  | Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
| - мероприятие 3.3.1. | - Устройство ограждения территории кладбища в р.п.Сатис городской округ город Первомайск Нижегородской области | Всего из них: | 581500,00 | - | - | 1147577,00 | - | - | 1729077,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 647577,00 |  |  | 647577,00 |
|  |  | Средства безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований от физических лиц |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
| мероприятие 3.4. | «Экспертиза сметной документации по объекту: «Устройство ограждения кладбища » | Всего | 5000,00 | - | - | 12567,00 | - | - | 17567,00 |
|  |  | из них средства по местным инициативам в том числе средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 5000,0 5000,0 |  |  | 12567,00 |  |  | 17567,0 5000,0 |
| - Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
|  |  | расходы местного бюджета | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | - Всего | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
|  |  | расходы местного бюджета | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | - Всего | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
| - Мероприятие 4.3. | - Ремонт муниципальных квартир | - Всего |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |
| - Подмероприятие 4.3.1 | - Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Юбилейная, д.2а, кв.46, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 43533,99 |  |  | 43533,99 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 43533,99 |  |  | 43533,99 |
| - Подмероприятие 4.3.2 | - Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Мира, д.11, кв.2, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 239464,48 |  |  | 239464,48 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 239464,48 |  |  | 239464,48 |
| - Подмероприятие 4.3.3 | - Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Мочалина, д.22а, кв.23, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 147679,36 |  |  | 147679,36 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 147679,36 |  |  | 147679,36 |
| - Подмероприятие 4.3.4 | - Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Коммунистическая, д.4а, кв.9, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 376048,30 |  |  | 376048,30 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 376048,30 |  |  | 376048,30 |
| - Подмероприятие 4.3.5 | - Экспертиза сметной документации | - Всего |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
|  |  | расходы местного бюджета |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
| - Подпрограмма 5 | - «Предельные индексы в коммунальной сфере» | Всего | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2094900,00 |  |  |  |  |  | 2094900,00 |
| - мероприятие 5.1. | - Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2094900,00 | - | - | - | - | - | 2094900,00 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2848040,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 522400,00 | 119900,00 | 275740,00 | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2848040,00 |
| мероприятие 6.1 | Снос аварийных многоквартирных домов | - Всего | 500000,0 | - | - | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2430000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 500000,0 | - | - | 1930000,00 | 0,00 | 0,00 | 2430000,00 |
| - мероприятие 6.2 | - Проведение экспертизы технического состояния жилых домов, в целях признания их аварийным, подлежащими сносу | Всего | 18000,00 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 389640,00 |
|  |  | в т. ч. Расходы местного бюджета | 18000,0 | 119900,00 | 251740,00 | - | - | - | 389640,00 |
| - мероприятие 6.3 | - Обрезка газопровода расселенных домов в г. Первомайске, в т. ч. по улицам: - - пер. Пушкина, 4 - - ул. Ленина, д.19, 21, 23 | Всего | 4400,00 | - | - | - | - | - | 4400,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета | 4400,00 | - | - | - | - | - | 4400,00 |
| - мероприятие 6.4 | - Определение размера возмещения за изымаемые жилые помещения находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу | Всего | - | - | 24000,00 |  |  |  | 24000,00 |
|  |  | в т.ч. Расходы местного бюджета | - | - | 24000,00 |  |  |  | 24000,00 |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| - мероприятие 7.1 | Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц | - Всего | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
| - мероприятие 7.2 | - Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству | - Всего | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,46 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | 3922800,00 450000,00 | 3299797,00 500000,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,49 950000,00 |
| - мероприятие 7.3. | - Устройство детских игровых площадок | в т.ч. расходы местного бюджета | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |
|  |  | из них: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. | 2262700,00 | 2411602,00 | - | - | - | - | 4674302,00 |
|  |  | из них : средства бюджета городского округа город Первомайск | 483200,00 | 596430,00 | 170000,00 |  |  |  | 1249630,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 483600,00 | 238572,00 |  |  |  |  | 722172,00 |
|  |  | средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 283400,00 | 141000,00 |  |  |  |  | 424400,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 1012500,00 | 1435600,00 |  |  |  |  | 2448100,00 |
|  |  | межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 300000,00 | 500000,00 |  |  | 800000,00 |
| - мероприятие 7.4. | - Приобретение объектов основных средств | Всего: | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
| - Подмероприятие 7.4.1 | - Поставка и установка конструкции «Мой город в сердце» | Всего: |  |  |  | 270000,00 |  |  | 270000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 270000,00 |  |  | 270000,00 |
| - Подмероприятие 7.4.2 | - Поставка и установка топиарной конструкции | Всего: |  |  |  | 416400,00 |  |  | 416400,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 416400,00 |  |  | 416400,00 |
| - мероприятие 7.5. | - Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Всего | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558164,18 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа | - | - | 6558264,18 3111272,32 | - | - | - | 6558164,18 3111272,32 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа |  |  | 660000,00 |  |  |  | 660000,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет городского округа |  |  | 786991,86 |  |  |  | 786991,86 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  | 2000000,00 |  |  |  | 2000000,00 |
| - Мероприятие 7.6. | - Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в.т.ч.: расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
|  |  | в т.ч. средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб |  |  |  | 4000000,00 |  |  | 4000000,00 |
|  |  | из них: - средства бюджета городского округа |  |  |  | 1250000,00 |  |  | 1250000,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа |  |  |  | 520000,00 |  |  | 520000,00 |
|  |  | - средства населения, поступивших в бюджет городского округа |  |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  |  | 2000000,00 |
| - Подмероприятие 7.6.1. | - Ремонт памятника «Памяти погибшим воинам» в с.Успенское, ул.Кооперативная Нижегородская область | Всего |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
|  |  | В т.ч. расходы местного бюджета Из них: - расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
| - Подмероприятие 7.6.2 | - Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородская область | Всего |  |  |  | 4500000,00 |  |  | 4500000,00 |
|  |  | В т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области из них: |  |  |  | 4000000,00 |  |  | 4000000,00 |
|  |  | - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 1250000,00 |  |  | 1250000,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 520000,00 |  |  | 520000,00 |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  |  | 2000000,00 |
| - Подмероприятие 7.6.3 | - Выполнение работ по экспертизе сметной документации на ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
|  |  | В т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
| - Подмероприятие 7.6.4. | - Расходы на независимую экспертизу выполненных работ по ремонту обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
|  |  | В т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
| - Мероприятие 7.7. | - Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Всего: |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
| - Мероприятие 7.8. | - Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Всего: |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | - расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
| Подпрограмма 8. | Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2017 | в т.ч. расходы местного бюджета | - | - | 7305417,00 | - | - | - | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч. расходы местного бюджета | - | - | 7305417,00 | - | - | - | 7305417,00 |
| мероприятие 8.1. | Устройство парка между улицами Мочалина и Димитрова в г. Первомайске | Всего: |  |  | 7305417,00 |  |  |  | 7305417,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  | 7305417,00 |  |  |  | 7305417,00 |
|  |  | из них: субсидии из областного бюджета |  |  | 3370000,00 |  |  |  | 3370000,00 |
|  |  | субсидии из федерального бюджета |  |  | 3630000,00 |  |  |  | 3630000,00 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение мероприятий по начислению, сбору, взысканию и расходованию платы за пользование жилыми помещениями(платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: | - | - | - | 216200,00 | - | - | 216200,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета | - | - | - | 216200,00 | - | - | 216200,00 |
| Мероприятие 9.1 | Услуги ООО «Кустовой вычислительный центр» | Всего: | - | - | - | 18000,00 | - | - | 18000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета | - | - | - | 18000,00 | - | - | 18000,00 |
| Мероприятие 9.2. | Ремонт муниципальных квартир | Всего: |  |  |  | 198200,00 |  |  | 198200,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  |  | 198200,00 |  |  | 198200,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

______________ № _______

«3. Подпрограммы Программы

- 3.1  Подпрограмма «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами»

- (далее-Подпрограмма 1)

3.1.1.ПАСПОРТ ПОДпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | МП «Радуга» |  |
| Цели Подпрограммы 1 | - Обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | - Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг бань населению городского округа город Первомайск Нижегородской области; - Улучшение материально-технической базы банного хозяйства. |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 25403612,91 руб. из них:. 2015; 3333800,00. 2016; 2690100,00. 2017; 7461374,51. 2018; 5080938,40. 2019; 3351900,00. 2020; 3485500,00. В том числе средства местного бюджета всего-25403612,91 руб., в том числе по годам:. 2015; 3333800,00. 2016; 2690100,00. 2017; 7461374,51. 2018; 5080938,40. 2019; 3351900,00. 2020; 3485500,00. из них: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3708723,60 руб., в том числе по годам: 2017 – 3708723,60 руб.; - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1065170,91 руб., в том числе по годам: 2017 – 1065170,91 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 426068,37 руб., в том числе по годам; 2017 – 426068,37 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 356850,00 руб.; в том числе по годам: 2017 – 356850,00 руб. - субсидии из областного бюджета, в том числе по годам: 2017 – 1860634,32 руб.. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - увеличение стоимости помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен; |  |
| - 3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 1 3.1.2.1. Характеристика текущего состояния Доступность и качество бытовых услуг во многом определяют качество жизни населения. Сфера бытового обслуживания населения является одной из важнейших для жизнедеятельности человека. Бытовое обслуживание населения традиционно несет на себе большую социальную нагрузку. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания является предметом ведения местного самоуправления. В городском округе город Первомайск Нижегородской области находятся объекты бытовых услуг: здание бани в р.п.Сатис, ул.Советская, д.10, и здание бани в г.Первомайск, ул.Ленина, д.8а. Объекты находятся в хозяйственном ведении муниципального предприятия «Радуга». В городском округе город Первомайск Нижегородской области численность населения составляет 19370 человек. Услуги бани востребованы. В 2014 году закрылась баня в п.Берещино, при этом созданы условия для обеспечения жителей п.Берещино услугами бани путем доставки их в баню в г.Первомайск. Сохранение услуг бань в городском округе город Первомайск – социально-значимый фактор, несмотря на нерентабельность услуги, постоянное повышение цен на сырье и энергетические ресурсы. Подпрограмма «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» на 2015 - 2020 годы направлена на укрепление общей политики социального развития поселения. Программный метод позволит снять социальную напряженность населения, обеспечит стабильную поддержку со стороны местного бюджета в виде субсидирования в части возмещения затрат по оказанию бытовых (банных) услуг. 3.1.2.2. Цели и задачи Стратегической целью реализации подпрограммы является обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории городского округа город Первомайск. Основные задачи: - Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг бань населению городского округа город Первомайск Нижегородской области; - Улучшение материально-технической базы банного хозяйства. 3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 Подпрограмма 1 реализуется в период 2015 - 2020 годов в один этап. 3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 5. |  |  |

- Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего: |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования бань на территории городского округа город Первомайск |  |  |  |  |  | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  |  |  |  | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| Задача 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг бань населению городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) | прочие расходы |  | 2015-2020 | МП «Радуга» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
| Задача 2. Улучшение материально-технической базы банного хозяйства |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. ремонт бани р.п.Сатис |  | прочие расходы |  |  | 102200,00 |  |  |  |  |  | 102200,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2. ремонт бани г.Первомайск |  | прочие расходы |  |  | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1994881,40 |  |  | 6432505,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Экспертиза сметной документации на ремонт бани |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Ниженгородской области |  |  | 35016,00 | 56657,00 |  |  | 91673,00 |

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

- Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1представлены в таблице 6.

Таблица 6. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 1

| - № | - Наименование индикатора/непосредственного результата | - Ед. - измерения | - Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| - Подпрограмма 1 «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Увеличение стоимости помывок не более чем на средний индекс изменения потребительских цен | - темп роста к предыдущему - году,% | - 107,4 | - 106,4 | - 106,2 | - 106,1 | - 106,0 | - 105,9 | - 105,7 | - 105,5 |

- 3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

- Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

- 3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 7.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников  финансирования отражена в таблице 8.

- Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области

| - Статус | - Наименование | - Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | МП «Радуга» | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | МП «Радуга» | 102200,00 | - - | - - | - | - | - | 102200,00 |
| мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | МП «Радуга» | 728900,00 | - - | - 3708723,60 | 1994881,40 | - | - | 9432505,00 |
| мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) | МП «Радуга» | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
| мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | Администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |

- Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников  финансирования

| - Статус | - Наименование | - Источники финансирования | - Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма 1 | - «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области бытовыми (банными) услугами» | - Всего | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 3333800,00 | 2690100,00 | 7461374,51 | 5080938,40 | 3351900,00 | 3485500,00 | 25403612,91 |
| - мероприятие 1.1 | Ремонт бани р.п.Сатис | - Всего | 102200,00 |  |  |  |  |  | 102200,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 102200,00 |  |  |  |  |  | 102200,00 |
| - мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии из местного бюджета на ремонт бани г.Первомайск Нижегородской области | - Всего | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1994881,40 |  |  | 6432505,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 728900,00 |  | 3708723,60 | 1994881,40 |  |  | 6432505,00 |
|  |  | - из них: - - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа |  |  | 1065170,91 |  |  |  | 1065170,91 |
|  |  | - - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа |  |  | 356850,00 |  |  |  | 356850,00 |
|  |  | - -средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 426068,37 |  |  |  | 426068,37 |
|  |  | - - средства субсидий областного бюджета |  |  | 1860634,32 |  |  |  | 1860634,32 |
| - мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии из местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства (бани) | - Всего | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 2502700,00 | 2690100,00 | 3717634,91 | 3029400,00 | 3351900,00 | 3485500,00 | 18777234,91 |
| - мероприятие 1.4. | Экспертиза сметной документации на ремонт бани | - Всего | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | - | - | 35016,00 | 56657,00 | - | - | 91673,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

_____________ № ______

3.4  Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»

- (далее-Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 4 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 4 | Обеспечение сохранности многоквартирных домов городского округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи Подпрограммы 4 | Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2020 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет): | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 4041010,51 руб.в том числе по годам:. 2015; 688400,00. 2016; 556460,00. 2017; 499291,38. 2018; 1315059,13. 2019; 490900,00. 2020; 490900,00. в том числе средства местного бюджета всего – 4041010,51 руб.в том числе по годам:. 2015; 688400,00. 2016; 556460,00. 2017; 499291,38. 2018; 1315059,13. 2019; 490900,00. 2020; 490900,00. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 | По итогам реализации Подпрограммы 4 будет, достигнут следующий индикатор: - достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, составит 100%. |
| - 3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4 3.4.2.1. Характеристика текущего состояния В соответствии со статьей 158 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. В муниципальной собственности администрации городского округа город Первомайск находятся 239 квартир, общей площадью 9573,2 кв. м., которые расположены в домах подлежащих капитальному ремонту в рамках государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4 Цель Подпрограммы 4 - обеспечение сохранности многоквартирных домов городского округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан. В этой связи определена основная задача Подпрограммы 4: планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 Подпрограмма 4 реализуется в период 2015 - 2020 годов в один этап. 3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в таблице 17. |  |

- Таблица 17. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего: |
| Цель подпрограммы 4: Обеспечение сохранности многоквартирных домов городского округа город Первомайск и улучшение комфортности проживания в них граждан |  |  |  |  | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| Основное мероприятие 4.1. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
| Основное мероприятие 4.2. Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" |  | прочие расходы | 2015-2020 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Ремонт муниципальных квартир |  | Прочие расходы | 2018 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

- Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 представлены в таблице 18.

Таблица 18 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4

| - № |  | - Наименование индикатора/непосредственного результата | - Ед. - измерения | - Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| - Подпрограмма 4 « Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Достижение планируемых показателей выполнения государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  | - % | - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 4

- Для достижения целей Подпрограммы 4 принятие нормативных правовых актов не требуется.

- 3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 19.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников  финансирования отражена в таблице 20.

- Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

- за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области

| - Статус | - Наименование | - Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
| Мероприятие 4.3. | Ремонт муниципальных квартир | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |

- Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

| - Статус | - Наименование | - Источники финансирования | - Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 688400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 1315059,13 | 490900,00 | 490900,00 | 4041010,51 |
| мероприятие 4.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых располагаются жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | - Всего | 483400,00 | 556460,00 | 499291,38 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 483400,00 | 556460,00 | 510100,00 | 490900,00 | 490900,00 | 490900,00 | 3011851,38 |
| мероприятие 4.2 | Обязательное необходимое софинансирование за счет местного бюджета работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" | - Всего | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета | 205000,00 | - | - | - | - | - | 205000,00 |
| - Мероприятие 4.3 | Ремонт муниципальных квартир | - Всего |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 824159,13 |  |  | 824159,13 |
| - Подмероприятие 4.3.1 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Юбилейная, д.2а, кв.46, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 43533,99 |  |  | 43533,99 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 43533,99 |  |  | 43533,99 |
| - Подмероприятие 4.3.2 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Мира, д.11, кв.2, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 239464,48 |  |  | 239464,48 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 239464,48 |  |  | 239464,48 |
| - Подмероприятие 4.3.3 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Мочалина, д.22а, кв.23, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 147679,36 |  |  | 147679,36 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 147679,36 |  |  | 147679,36 |
| - Подмероприятие 4.3.4 | Ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул.Коммунистическая, д.4а, кв.9, г.Первомайск, Нижегородская область | - Всего |  |  |  | 376048,30 |  |  | 376048,30 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 376048,30 |  |  | 376048,30 |
| - Подмероприятие 4.3.5 | Экспертиза сметной документации | - Всего |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
|  |  | - расходы местного бюджета |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

_________________ № _______

«3.7. Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области»

- (далее-Подпрограмма 7)

3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 7 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 7 | МП «Радуга» |  |
| Цели Подпрограммы 7 | Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности |  |
| Задачи Подпрограммы 7 | 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | Подпрограмма 6 реализуется в течение 2015 - 2020 годов в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств местного бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее местный бюджет): | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 94741159,97 в числе по годам:. 2015; 13921500,00. 2016; 12079099,00. 2017; 25009761,97. 2018; 20455899,00. 2019; 11458100,00. 2020; 11816800,00. в том числе средства местного бюджета всего – 94741159,97 руб., в том числе по годам:. 2015; 13921500,00. 2016; 12079099,00. 2017; 25009761,97. 2018; 20455899,00. 2019; 11458100,00. 2020; 11816800,00. |
|  | из них: 1.Средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 13232566,18 руб., в том числе по годам: 2015 – 2262700,00 руб.; 2016 – 2411602,00 руб.; 2017 – 6558264,18 руб.; 2018 – 4000000,00 руб. - средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 5440902,32 руб., в том числе по годам: 2015 – 483200,00 руб.; 2016 – 596430,00 руб.; 2017 – 3111272,32 руб. 2018 – 1250000,00 руб. - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1739163,86 руб., в том числе по годам; 2015 – 483600,00 руб.; 2016 – 238572,00 руб.; 2017 – 786991,86 руб. 2018 – 230000,00 руб. - средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1604400,00 руб. в том числе по годам: 2015 – 283400,00 руб.; 2016- 141000,00 руб.; 2017 – 660000,00 руб. 2018 – 520000,00 руб. - средства областного бюджета – 6448100,00 руб. в том числе по годам: 2015 – 1012500,00 руб.; 2016 - 1435600,00 руб.; 2017 – 2000000,00 руб. 2018 – 2000000,00 руб. 2. Иные межбюджетные трансферты, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий- 1300000,00 руб. в том числе по годам: 2017-300000,00 руб. 2018-1000000,00 руб. |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 7 | По итогам реализации Подпрограммы 7 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы: 1. Возмещение затрат на уличное освещение 100 % 2. Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на 100% |  |
| - 3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7 3.7.2.1. Характеристика текущего состояния Согласно подпункту 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация освещения улиц относится к вопросам местного значения. Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников, занятых обслуживанием сетей наружного освещения, и т.п.) должны возмещаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся объекты уличного освещения. На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области деятельность по ликвидации несанкционированных свалок, озеленением и прочими мероприятиями по благоустройству населенных пунктов осуществляется МП «Радуга». Затраты на проведение данных мероприятий возмещены за счет средств местного бюджета. 3.7.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 7 Цель Подпрограммы - Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности. В этой связи определены основные задачи Подпрограммы 7: - обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров; - обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов. 3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 Подпрограмма 7 реализуется в период 2015 - 2020 годов в один этап. 3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 представлен в таблице 29. |  |  |

- Таблица 29. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ( руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего: |
| Цель подпрограммы 7: Создание благоприятных условий для проживания населения, охраны их здоровья и личной безопасности |  |  |  |  | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| Задача 1. Обеспечение качественного освещения дорог и тротуаров |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
| Задача 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных пунктов. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2 Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству |  | прочие расходы | 2015-2020 | МП «Радуга» | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,49 |
| Основное мероприятие 7.3. - Устройство детских игровых площадок |  | прочие расходы | 2015 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |
| Основное мероприятие 7.4. Приобретение объектов основных средств |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
| Основное мероприятие 7.5. Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558264,18 |
| Основное мероприятие 7.6. Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |
| Основное мероприятие 7.7. Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов |  | прочие расходы | 2017 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
| Основное мероприятие 7.8 Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск |  | прочие расходы | 2018 | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7

- Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в таблице 30.

Таблица 30 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7

| - № |  | - Наименование индикатора/непосредственного результата | - Ед. - измерения | - Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| - Подпрограмма 7 «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Возмещение затрат на уличное освещение |  | - % | - 100 | 100 | - 100 | 100 | - 100 | 100 |
| - 2. | - Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок |  | - % | - 100 | 100 | - 100 | 100 | - 100 | 100 |

- 3.7.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 7

- Для достижения целей Подпрограммы 7 принятие нормативных правовых актов не требуется.

- 3.7.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 31.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников  финансирования отражена в таблице 32.

- Таблица 31. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7

- за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области

| - Статус | - Наименование | - Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | МП «Радуга» | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| мероприятие 7.1 | Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц | МП «Радуга» | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
| мероприятие 7.2 | Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству | МП «Радуга» | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,49 |
| мероприятие 7.3 | - Устройство детских игровых площадок | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |
| мероприятие 7.4 | - Приобретение объектов основных средств | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
| мероприятие 7.5 | - Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558264,18 |
| Мероприятие 7.6. | - Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |
| Подмероприятие 7.6.1. | Ремонт памятника «Памяти погибшим воинам» в с.Успенское, ул.Кооперативная | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
| Подмероприятие 7.6.2 | Ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 4500000,00 |  |  | 4500000,00 |
| Подмероприятие 7.6.3 | - Выполнение работ по экспертизе сметной документации на ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
| Подмероприятие 7.6.4. | - Расходы на независимую экспертизу выполненных работ по ремонту обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
| Мероприятие 7.7. | - Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
| Мероприятие 7.8. | - Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |

- Таблица 32. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7

- за счет средств финансирования

| - Статус | - Наименование | - Источники финансирования | - Оценка расходов, по годам (руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| Подпрограмма 7 | «Благоустройство населенных пунктов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области» | - Всего | 13921500,00 | 12079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
|  |  | - в т.ч. расходы местного бюджета | 13921500,00 | 112079099,00 | 25009761,97 | 20455899,00 | 11458100,00 | 11816800,00 | 94741159,97 |
| мероприятие 7.1 | Возмещение затрат, связанных с организацией освещения улиц | - Всего | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
|  |  | - в т.ч. расходы местного бюджета | 7736000,00 | 6367700,00 | 9698076,31 | 8926400,00 | 9271500,00 | 9630200,00 | 51629876,31 |
| - мероприятие 7.2 | Возмещение затрат, связанных с осуществлением прочих мероприятий по благоустройству | - Всего | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,49 |
|  |  | - в. т.ч. расходы местного бюджета | 3922800,00 | 3299797,00 | 3488071,49 | 5073466,00 | 2186600,00 | 2186600,00 | 20157334,49 |
| - мероприятие 7.3 | Устройство детских игровых площадок | - Всего | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | 500000,00 | - | - | 5644302,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: | 2262700,00 | 2411602,00 | 470000,00 | - | - | - | 5144302,00 |
|  |  | из них: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. | 2262700,00 | 2411602,00 | 170000,00 |  |  |  | 4844302,00 |
|  |  | из них : средства бюджета городского округа город Первомайск | 483200,00 | 596430,00 |  |  |  |  | 1079630,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 483600,00 | 238572,00 |  |  |  |  | 722172,00 |
|  |  | средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 283600,00 | 141000,00 |  |  |  |  | 424400,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 1012500,00 | 1435600,00 |  |  |  |  | 2448100,00 |
|  |  | Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 300000,00 | 500000,00 |  |  | 800000,00 |
| - мероприятие 7.4. | Приобретение объектов основных средств | - Всего | - | - | 4647349,99 | 686400,00 | - | - | 5333749,99 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: |  |  | 4647349,99 | 686400,00 |  |  | 5333749,99 |
| - подмероприятие 7.4.1. | Поставка и установка конструкции «Мой город в сердце» | - Всего |  |  |  | 270000,00 |  |  | 270000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: |  |  |  | 270000,00 |  |  | 270000,00 |
| - подмероприятие 7.4.2 | Поставка и установка топиарной конструкции | - Всего |  |  |  | 416400,00 |  |  | 416400,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: |  |  |  | 416400,00 |  |  | 416400,00 |
| - мероприятие 7.5 | Устройство сквера «Солнечный» г. Первомайск Нижегородской области | Всего | - | - | 6558264,18 | - | - | - | 6558264,18 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: - средства основанные на местных инициативах за счет средств бюджета городского округа | - | - | 6558264,18 3111272,32 | - | - | - | 6558264,18 3111272,32 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск | - | - | 660000,00 | - | - | - | 660000,00 |
|  |  | - средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | 786991,86 | - | - | - | 786991,86 |
|  |  | - субсидии областного бюджета | - | - | 2000000,00 | - | - | - | 2000000,00 |
| - мероприятие 7.6. | Ремонт памятников, обелисков на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  | 50000,00 | 4567433,00 |  |  | 4617433,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в.ч.расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
|  |  | в том числе: средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  | 4000000,00 |  |  | 4000000,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа город Первомайск |  |  |  | 1250000,00 |  |  | 1250000,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск |  |  |  | 520000,00 |  |  | 520000,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  |  | 2000000,00 |
| - Подмероприятие 7.6.1. | Ремонт памятника «Памяти погибшим воинам» в с.Успенское, ул.Кооперативная | Всего |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: -расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |
| - Подмероприятие 7.6.2. | Ремонт обелиска на пл. Ульянова в г.Первомайск Нижегородская область | Всего: |  |  |  | 4500000,00 |  |  | 4500000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в том числе : средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области тыс.руб. из них: |  |  |  | 4000000,00 |  |  | 4000000,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа город Первомайск |  |  |  | 1250000,00 |  |  | 1250000,00 |
|  |  | - средства спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск |  |  |  | 520000,00 |  |  | 520000,00 |
|  |  | средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |
|  |  | - субсидии областного бюджета |  |  |  | 2000000,00 |  |  | 2000000,00 |
| подмероприятие 7.6.3. | Выполнение работ по экспертизе сметной документации на ремонт обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета: |  |  |  | 17433,00 |  |  | 17433,00 |
| подмероприятие 7.6.4. | Расходы на независимую экспертизу выполненных работ по ремонту обелиска на пл.Ульянова в г.Первомайск Нижегородской области | Всего: |  |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
|  |  | В т.ч. расходы местного бюджета |  |  |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
| - мероприятие 7.7 | Выполнение топографической съемки в целях разработки проектов | Всего: |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета |  |  | 98000,00 |  |  |  | 98000,00 |
| - Мероприятие 7.8. | - Благоустройство улицы Горького в г. Первомайск | Всего: |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |
|  |  | в т.ч.расходы местного бюджета из них: - за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий |  |  |  | 500000,00 |  |  | 500000,00 |

- Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.

Реализация Программы к  2020 году позволит:

- увеличивать стоимость помывок ежегодно не более чем на средний индекс изменения потребительских цен;

- сократить среднее время реагирования на аварийные ситуации и происшествия служб ЖКХ на 33,3%;

- обеспечить функционирование подъездной дороги к территории нового городского кладбища общей протяженностью 389 м;

- наличие проездов на территории  нового городского кладбища общей протяженностью 860 м

- совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс

- достижение планируемых показателей выполнения  государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области,  составит 100%

- совокупная плата граждан за коммунальные услуги не превысит установленный предельный (максимальный) индекс

- Доля снесенных аварийных многоквартирных домов из общего числа, расселенных  в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы"- 35,3 %

- Возмещение затрат на уличное освещение 100 %

- Возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок на 100%.                                                                                                                           ».