- Администрация Петровского сельсовета

- Первомайского муниципального района

- Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  «_____»____________                                                  №  _______

О внесении изменений в муниципальную

целевую программу  «Повышение

безопасности дорожного движения

на территории Петровского сельсовета

Первомайского муниципального района

Нижегородской области в 2012-2014 годах»

- В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", со статьями 6,13 Федерального  закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, Администрация Петровского сельсовета постановляет:

- 1.Внести изменения в муниципальную  целевую  программу « Повышение  безопасности  дорожного  движения на территории  Петровского сельсовета Первомайского муниципального района  Нижегородской  области  в 2012 – 2014 годах», утвержденную постановлением Администрации Петровского сельсовета Первомайского муниципального района  Нижегородской  области от 02.03.2012г. № 3, изложив в новой редакции:

1.1. Пункт 1.9. «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1. «Паспорт Программы»:

«

| 1.9.Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, – 19963,7 тыс. руб., в т.ч.по годам: -2012г–8413,1 тыс.руб.; -2013г–6526,4 тыс.руб.; -2014г–5024,2 тыс.руб.; в том числе за счет средств: Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области – 14768,8 тыс.руб., в т.ч.по годам: -2012г–3218,2 тыс.руб.; -2013г–6526,4 тыс.руб.; -2014г–5024,2 тыс.руб.; областного бюджета – 5194,9 тыс.руб., в т.ч.по годам: -2012г–5194,9 тыс.руб.. |
| --- | --- |

».

1.2. Подраздел 2.5. «Система программных мероприятий» раздела 2. «Текст Программы»:

«2.5. Система программных мероприятий

| № | Планируемые виды работ | Наименование объекта | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Проведение капитального ремонта дорог | д.Петровка от автодороги Лукоянов-Разино-Первомайск до д.№2 по ул.Центральная 1,804 км | Администрация Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области | Бюджет Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области. | 3123,7 |  |  |
| 2 | Проведение капитального ремонта дорог | с.Николаевка от автодороги Ковылкино-Краснослободское-Первомайск до д.№15 по ул.Молодежная, дома №11В по ул.Молодежная 0,805 км (от автодороги Ковылкино-Краснослободское-Первомайск до д.№15 по ул.Молодежная 0,3 км) |  |  |  | 1039,3 |  |
| 3 | Проведение капитального ремонта дорог | с.Николаевка от а/д Ковылкино _Краснослободское-Первомайск до здания церкви и кладбища 0,7 км |  |  |  | 1828,4 |  |
| 4 | Проведение капитального ремонта дорог | с.Нелей ул.Клубная, 1,5 км |  |  |  |  | 3793,4 |
| 5 | Проведение капитального ремонта дорог | сНиколаевка ул.Центральная 2 км |  |  |  | 3658,7 |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта дорог | с.Обухово ул.Обуховская 2,9 км (от д.№1 до д.№76 1,5 км) |  |  |  |  | 410,0 |
| 7 | Проведение капитального ремонта дорог | д.Каналгуши ул.Комсомольская 0,7 км от д.№1 до д.№14 |  |  |  |  | 820,8 |
| 8. | Изготовление и установка дорожных знаков в с.Шутилово |  |  |  | 9,5 |  |  |
| 9. | Нанесение горизонтальной разметки в с..Шутилово |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 10 | Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги д.Петровка от автодороги Лукоянов-Разино-Первомайск до д.№2 по ул.Центральная» |  |  |  | 48,29 |  |  |
| 11 | Экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий в с. Шутилово на соответствие расценок сметно- нормативной базе, начислений-утвержденным нормативам |  |  |  | 1,71 |  |  |
| 12 | Проведение техинвентаризации и оценки дороги в д.Петровка ул.Центральная, ул.Молодежная |  |  |  | 25,0 |  |  |
| 13 | Ремонт дворовых территорий в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области |  |  | Бюджет Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области. | 519,5 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4675,4 |  |  |
| Общая сумма финансирования муниципальной целевой программы |  |  |  |  | 8413,1 | 6526,4 | 5024,2 |
| Суммарное финансирование муниципальной целевой программы на 2012 – 2014 годы |  |  |  |  | 19963,7 |  |  |

».

1.3. Подраздел 2.6. «Система программных мероприятий» раздела 2. «Текст Программы»:

«2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  областного бюджета и бюджета Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области.

Предполагаемый общий объем финансовых средств необходимый для реализации Программы, в действующих ценах составляет –19963,7тыс. руб..

| Период | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Средства бюджета Петровского сельсовета Первомайского муниципального района Нижегородской области | Средства областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 8413,1 | 3218,2 | 5194,9 |
| 2013 | 6526,4 | 6526,4 | - |
| 2014 | 5024,2 | 5024,2 | - |

2.Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

Глава администрации                                                                     С.А. Митяева

Расчет к программе :

2012 год

1.Капитальный ремонт дороги в д.Петровка от автодороги  Лукоянов –Разино- Первомайск  до д.№ 2 по ул.Центральная, сметный расчет  на сумму– 3123,7 тыс.руб

2. Изготовление и установка дорожных знаков -9487-20 = 9,5 тыс.руб

Знак 1.12.2 -  6 штук х 800-00 = 4800

Установка по договору  600 руб х 6 штук = 3600 х 30,2 %(1087-20) = 4687-20

4800+4687-20 = 9487-20 = 9,5 тыс.руб.

3.Нанесение горизонтальной разметки в с.Шутилово

Краска для разметки дорог АК -595 « Поли-КОЛОР» белая в ведре по 28 кг

112 кг х  76-00 = 8512-00

Стеклошарики фр.100-600 в мешках по 25 кг

50 кг х 30-00 = 1500-00

8512-00 + 1500 =10012-00 = 10,0 тыс.рублей

4. Выполнение проектных  работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги д.Петровка от  автодороги  «Лукоянов-Разино-Первомайск до д.№2 по ул.Центральная»,  договор на сумму -  48,29 тыс.руб.

5. Экспертиза сметной документации на ремонт  дворовых  территорий в с. Шутилово  на соответствие  расценок  сметно- нормативной  базе.  Начислений -   утвержденным нормативам, договор на сумму – 1,71 тыс.руб

6.Проведение техинвентаризации и оценки дороги в д.Петровка ул.Центральная, ул. Молодежная -25,0 тыс. рублей.

7. Ремонт дворовых территорий в с.Шутилово Первомайского района Нижегородской области 5194,9 тыс. руб.

2013 год

1. Капитальный ремонт дороги

с.Николаевка от автодороги  Ковылкино-Краснослободское-Первомайск до д.№15 по ул.Молодежная

сметный расчет  1039340-00 = 1039,3 тыс.рублей.

2. Капитальный ремонт дороги

Николаевка  от а/д Ковылкино _Краснослободское-Первомайск

до здания церкви и кладбища  0,7 км

сметный расчет 1828448-00 =1828,4 тыс руб

3.Проведение ремонта дороги

с.Николаевка ул.Центральная 2 км – сметный расчет  -365867-00 = 3658,7 тыс.рублей

2014 год

1. Капитальный ремонт дороги

с.Нелей ул.Клубная  1,5 км

сметный расчет  3793436-00 = 3793,4 тыс.рублей1.

2. Капитальный ремонт дороги

с.Обухово ул.Обуховская  от д.№ 1 до д.№76 1,5 км– сметный расчет  -409952-00  = 410,0тыс.рублей

3. Капитальный ремонт дороги

д.Каналгуши 0,7 км от д.№1 до д.№14-сметный расчет 820766-00 = 820,8 тыс рублей