Администрация городского округа город Первомайск

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2017 |  | № | 1468 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы»

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 08.12.2017 № 1314, администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.1maysk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                                                                 Е.А.Лебеднова

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

29.12.2018  № 1468

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммных мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет, всего | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  | Прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | субсидии из федерального бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества благоустроенных территорий и общественных пространств |  |  | 9 411 400,00 | 2 202 300,00 | 6 267 900,00 |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 9 411 400,00 | 2 202 300,00 | 6 267 900,00 |  |

2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммных мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет, всего | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  | Прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | субсидии из федерального бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества благоустроенных территорий и общественных пространств |  |  | 3 143 500,00 | 2 202 300,00 | - |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 3 143 500,00 | 2 202 300,00 | - |  |

2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммных мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет, всего | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  | Прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | субсидии из федерального бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств | Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества благоустроенных территорий и общественных пространств |  |  | 3 143 500,00 | 2 202 300,00 | - |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 3 143 500,00 | 2 202 300,00 | - |  |